BÁO CÁO RÀ SOÁT & TỐI ƯU PRODUCT BACKLOG

Dự án: FoodNow – Ứng dụng đặt món giao nhanh trong 30 phút

Bước 1. Tìm lỗi các User Story (Tiêu chí INVEST)

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai chữ T (Testable) và chữ E (Estimable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" quá cảm tính, mơ hồ, không có tiêu chí đo lường cụ thể khiến nhóm không thể viết Acceptance Criteria để kiểm thử và không ước lượng được dung lượng công việc. |
| US3 | Sai chữ V (Valuable) và chữ I (Independent): Đưa giải pháp kỹ thuật (React) vào Product Backlog gây phụ thuộc kỹ thuật. User Story phải tập trung vào giá trị mang lại cho người dùng/kinh doanh (User Value), còn việc chọn React là giải pháp kỹ thuật thuộc về Sprint Backlog / Technical Task của nhóm phát triển. |
| US4 | Sai chữ S (Small) và chữ E (Estimable): Story quá lớn (Epic/Large Story), gộp nhiều tính năng phức tạp (lọc đa chiều, xuất Excel, tự gửi email tự động) vượt quá khả năng hoàn thành trong 1 Sprint và rất khó ước lượng chính xác. |

Bước 2. Sửa lỗi các User Story

a) Viết lại US2 với tiêu chí "dễ dùng" đo được

• Nội dung Story (US2 đã sửa): Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành đặt món trong tối đa 3 thao tác bấm/chạm, để tiết kiệm thời gian khi đặt món.

• Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC) đo lường được:
   - Người dùng hoàn thành quy trình đặt món từ lúc chọn món đến bấm "Xác nhận thanh toán" trong tối đa 3 lần chạm.
   - Tỷ lệ đặt món thành công không qua hướng dẫn đạt tối thiểu 90% ở người dùng mới trong đợt thử nghiệm Usability Testing.

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ & Đặt vào cây 3 cấp (Epic → Feature → Story)

• Cấp 1 - Epic: Quản lý & Giám sát Doanh thu Toàn hệ thống
   └── Cấp 2 - Feature: Báo cáo & Phân tích Doanh thu Đa chiều
        ├── Cấp 3 - Story 4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực và nhà hàng, để theo dõi kinh doanh.
        └── Cấp 3 - Story 4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và tự động gửi email cho ban giám đốc, để chia sẻ thông tin kinh doanh nhanh chóng.

Bước 3. Xếp lại Backlog & Áp dụng tiêu chuẩn DEEP

a) Thứ tự ưu tiên cho các Backlog Items

• Ưu tiên 1 - US2 (Tối ưu giao diện đặt món): Tác động trực tiếp tới trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng (giá trị cốt lõi của ứng dụng giao đồ ăn 30 phút).
• Ưu tiên 2 - US1 (Lọc nhà hàng theo loại món): Tính năng tìm kiếm cốt lõi giúp người dùng dễ dàng tìm món ăn, bổ trợ trực tiếp cho luồng đặt hàng.
• Ưu tiên 3 - Story 4.1 (Xem báo cáo doanh thu trên hệ thống): Cung cấp số liệu vận hành cho Admin theo dõi kinh doanh trực quan, là tiền đề dữ liệu trước khi xuất báo cáo.
• Ưu tiên 4 - Story 4.2 (Xuất Excel và tự động gửi email báo cáo): Tính năng nâng cao hỗ trợ tự động hóa báo cáo cho quản lý, thực hiện sau khi đã có giao diện xem báo cáo.

b) Mức độ chi tiết của Story đứng đầu (DEEP) & Công việc buổi Refinement

1. Mức độ chi tiết của Story đứng đầu theo tiêu chuẩn DEEP (Detailed Appropriately):
Story đứng đầu (US2) phải đạt trạng thái "Ready for Sprint" (Sẵn sàng đưa vào phát triển). Cụ thể:
   - Có đầy đủ Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC) rõ ràng, kiểm thử được.
   - Có thiết kế UI/UX hoặc Wireframe minh họa luồng 3 thao tác bấm.
   - Đã làm rõ các phụ thuộc kỹ thuật (Dependencies) và rủi ro liên quan.
   - Kích thước vừa đủ nhỏ để hoàn thành trọn vẹn trong 1 Sprint.

2. Công việc buổi Refinement cần làm trước khi đưa Story vào Sprint:
   - Thảo luận & Làm rõ (Clarify): PO và Developers trao đổi để thống nhất về luồng người dùng và yêu cầu kỹ thuật.
   - Chốt Acceptance Criteria: Thống nhất các điều kiện nghiệm thu và kịch bản test.
   - Ước lượng dung lượng (Estimate): Nhóm phát triển đánh giá kích thước/nỗ lực (Planning Poker / Story Points).
   - Kiểm tra Definition of Ready (DoR): Đảm bảo story đáp ứng đủ điều kiện sẵn sàng trước khi nhận vào Sprint Planning.